## Slide 1
AREM · UNIVERSIDAD DE LA SABANA · MÓDULO 09
Evaluación de Riesgos
Arquitectónicos
Análisis técnico y estratégico para la defensa de sistemas
Objetivo: identificar, categorizar y mitigar riesgos en arquitecturas de sistemas mediante metodologías de análisis estructurado.
Profesor: Ing. César Augusto Vega Fernández

## Slide 2
01 · OBJETIVO
Qué se lleva del módulo
Cuatro capacidades concretas, no cuatro temas
01
Distinguir
Separar un riesgo arquitectónico de un error de código, y explicar por qué el costo de corregirlos es distinto.
02
Identificar
Aplicar cuatro métodos sistemáticos de detección sobre la arquitectura de un cliente real.
03
Priorizar
Ubicar cada riesgo en una matriz de impacto y probabilidad, y justificar la ubicación.
04
Defender
Proponer una estrategia de mitigación por riesgo crítico y sostenerla ante preguntas.
ENTREGABLE · TALLER 9 · PASO 3
Mínimo 5 riesgos identificados sobre las capas del sistema
Cada uno ubicado en la matriz con su justificación
Una estrategia de mitigación por riesgo crítico
Defensa oral ante el comité evaluador
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
02

## Slide 3
02 · CONCEPTO
Falla conceptual frente a error de código
La distinción que define todo el módulo
EL ERROR DE CÓDIGO (BUG)
Naturaleza
Falla táctica en la implementación.
Detección
Aparece en pruebas o en QA rutinario.
Costo de corrección
Lineal y relativamente bajo.
Quién lo arregla
El desarrollador, en un sprint.
EL RIESGO ARQUITECTÓNICO
Naturaleza
Deficiencia fundamental en el diseño o la estructura.
Detección
Tarde, cuando el sistema ya está en producción.
Costo de corrección
Exponencial: exige reestructuración profunda.
Quién lo arregla
El equipo completo, en meses.
La consecuencia práctica: un bug se arregla; un riesgo arquitectónico se paga. Por eso se evalúan temprano y por eso este módulo existe.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
03

## Slide 4
03 · ANATOMÍA
De dónde vienen y en qué se convierten
Cuatro fuentes de riesgo, tres tipos de impacto
FUENTES DE RIESGO
Requisitos ambiguos
Interpretaciones erróneas que terminan en retrabajo y desvío de alcance.
Infraestructura deficiente
Base tecnológica débil que compromete estabilidad y rendimiento.
Equipos desalineados
Objetivos divergentes que reducen la eficiencia operativa.
Cambios frecuentes
Modificaciones constantes sin gestión, que generan inestabilidad.
TIPOS DE IMPACTO
Técnico
Deuda técnica alta, incompatibilidades, límites de rendimiento.
Seguridad
Vulnerabilidades críticas, exposición de datos, control de acceso deficiente.
Organizacional
Dependencia de proveedores, falta de soporte o de recursos internos.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
04

## Slide 5
04 · ANTIPATRONES
Tres formas conocidas de fallar
Se reconocen por el síntoma, se diagnostican por la causa
SÍNTOMA
Microservicios desconectados
Servicios fragmentados con comunicación deficiente.
IMPACTO
Alta complejidad operativa; el mantenimiento y la trazabilidad se vuelven costosos.
SÍNTOMA
Monolito desproporcionado
Una sola unidad que concentra todo el sistema.
IMPACTO
Limita la escalabilidad, impide la adaptación ágil y frena los ciclos de despliegue.
SÍNTOMA
Sistema sin observabilidad
Ausencia de telemetría, métricas y trazas.
IMPACTO
Fallos silenciosos y resolución tardía de incidentes críticos.
Ninguno de los tres es un error de programación: los tres son decisiones estructurales que en su momento parecieron razonables.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
05

## Slide 6
05 · RIESGO EMERGENTE
Deuda cognitiva del código
El riesgo que apareció cuando la IA aceleró el ritmo de cambio
La brecha creciente entre lo que el sistema hace y lo que el equipo entiende de cómo y por qué funciona.
EL CICLO QUE SE REFUERZA
1
La IA acelera el cambio
Se produce más código en menos tiempo.
2
El entendimiento se rezaga
Nadie alcanza a reconstruir la intención de diseño.
3
Se guía peor a la IA
Sin entender el sistema no se anticipan los casos límite.
4
El sistema se degrada más
Y el ciclo vuelve a empezar, más rápido.
se retroalimenta
CONTRAMEDIDAS
Modelos vivos
Diagramas y ADR versionados junto al código, no en un Drive aparte.
Fitness functions
Reglas estructurales verificadas automáticamente en cada integración.
Cambios pequeños
Lotes acotados que un revisor humano alcance a entender.
Carga cognitiva del equipo
Medirla y tratarla como restricción de diseño, no como queja.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
06

## Slide 7
06 · IDENTIFICACIÓN
Cuatro métodos para encontrar lo que no se ve
Cada uno cubre un punto ciego de los otros tres
SISTEMA
Análisis de arquitectura
Examina el diseño estructural buscando vulnerabilidades, puntos únicos de fallo e ineficiencias.
¿Qué pasa si este componente deja de responder?
RED
Análisis de dependencias
Evalúa las interconexiones y revela cómo un fallo localizado se propaga en cascada.
¿Hasta dónde llega el daño si cae el proveedor de pagos?
HISTÓRICO
Listas de verificación
Usa experiencia previa y estándares de industria para una detección sistemática.
¿Qué le ha pasado antes a sistemas como este?
PERSONAS
Consulta a interesados
Recoge la perspectiva de usuarios finales y expertos mediante entrevistas.
¿Qué es lo que más miedo le da al equipo del cliente?
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
07

## Slide 8
07 · MÉTODO
ATAM: el método formal de evaluación
Architecture Tradeoff Analysis Method · Software Engineering Institute
Es el método de referencia para evaluar una arquitectura antes de construirla. No busca errores: busca dónde la arquitectura pone en riesgo los atributos de calidad que el negocio necesita.
SECUENCIA SIMPLIFICADA
1
Drivers de negocio
Qué necesita el negocio del sistema
2
Arquitectura
Cómo está resuelto hoy
3
Árbol de utilidad
Atributos de calidad priorizados con escenarios medibles
4
Análisis
Confrontar enfoques contra escenarios
LO QUE PRODUCE
Riesgos
Decisiones que amenazan un atributo de calidad
No riesgos
Decisiones que resisten el análisis
Puntos de sensibilidad
Elementos donde un cambio mueve mucho un atributo
Puntos de compromiso
Elementos donde mejorar un atributo empeora otro
Los puntos de compromiso son los trade-offs del Módulo 8. ATAM es el método que los encuentra en vez de descubrirlos en producción.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
08

## Slide 9
08 · TÉCNICA COLABORATIVA
Risk Storming sobre los diagramas C4
Simon Brown · el mismo autor del modelo C4 del Módulo 4
CÓMO SE HACE
1
Se imprime el diagrama
Se usa el C1 o el C2 del sistema; el mismo que ya construyeron en el Taller 3.
2
Cada quien marca en silencio
Sin hablar, cada participante pone un punto de color sobre los elementos que considera riesgosos: alto, medio o bajo.
3
Se consolida y se compara
Los elementos con más puntos, o donde el equipo no coincide, son los que importan.
4
Se prioriza y se mitiga
Solo entonces se discute: qué se hace con los elementos que quedaron marcados.
POR QUÉ EN SILENCIO
Si se discute antes de marcar, la primera opinión contagia al resto y desaparecen los puntos de vista minoritarios, que suelen ser los que detectan el riesgo real.
CONEXIÓN CON EL MÓDULO 4
Aquí se cierra el círculo: el diagrama de contenedores que hicieron para documentar el sistema es ahora la superficie sobre la que se analiza el riesgo. Ese es el motivo real para mantenerlo actualizado.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
09

## Slide 10
09 · PRIORIZACIÓN
Matriz de impacto y probabilidad
Impacto en el eje vertical, probabilidad en el horizontal
CRÍTICO CONTINGENTE
Alto impacto · baja probabilidad
Ejemplo: Incumplimiento normativo
→ Plan de contingencia documentado
CRÍTICO
Alto impacto · alta probabilidad
Ejemplo: Vulnerabilidad de seguridad conocida
→ Atender de inmediato
BAJO
Bajo impacto · baja probabilidad
Ejemplo: Mantenimiento menor
→ Aceptar y monitorear
MODERADO
Bajo impacto · alta probabilidad
Ejemplo: Degradación de rendimiento en hora pico
→ Gestionar con controles
IMPACTO
alto
bajo
PROBABILIDAD
baja
alta
REGLA
Un riesgo de alto impacto y baja probabilidad no se ignora: se le prepara un plan de contingencia. Lo que se acepta es lo que cae abajo a la izquierda.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
10

## Slide 11
10 · MITIGACIÓN
El espectro de respuesta
De la acción más agresiva a la más pasiva
ACCIÓN AGRESIVA
ACCIÓN PASIVA
1. Eliminación
CAMBIO RADICAL
Erradica la fuente de la amenaza cambiando procesos o diseños fundamentales.
Retirar del sistema la integración que falla y resolver el caso por otra vía.
2. Reducción
CONTROLES ACTIVOS
Disminuye la probabilidad o el impacto mediante controles preventivos y detectivos.
Rate limiting, reintentos con backoff, circuit breakers.
3. Transferencia
DESPLAZAMIENTO
Traslada la consecuencia financiera u operativa a un tercero.
Contrato con SLA y penalidades, o póliza.
4. Aceptación
ASUNCIÓN INFORMADA
Se asume el riesgo cuando mitigar cuesta más que el daño esperado.
Aceptar una degradación menor en un componente secundario.
Aceptar es una decisión legítima, siempre que sea explícita y quede registrada. Aceptar sin decirlo es simplemente no haber mirado.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
11

## Slide 12
11 · MECÁNICA DEL CONTROL
El modelo Bow-Tie
Dónde actúa cada control respecto al evento de riesgo
EVENTO
DE RIESGO
CAUSAS
Las fuentes del riesgo estructural.
EFECTOS
El impacto en rendimiento, seguridad o negocio.
ANTES DEL EVENTO
Controles preventivos: evitan que el riesgo se materialice.
DESPUÉS DEL EVENTO
Controles reactivos: reducen el daño una vez ocurrió.
Aplicado a FarmApp: el evento es «la pasarela de pagos no responde». Preventivos: contrato con SLA y monitoreo del proveedor. Reactivos: reintento asíncrono y proveedor alterno. La mayoría de los equipos solo dibuja el lado izquierdo, y así el sistema queda sin plan para cuando el riesgo ocurra de todos modos.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
12

## Slide 13
12 · CASO BASE
Mapa de superficie de riesgo · FarmApp
El riesgo se busca capa por capa, no de forma general
Capa 1 · Interfaz de usuario
Riesgos: Cross-Site Scripting (XSS), autenticación vulnerable, sesiones sin expiración.
Capa 2 · Lógica de negocio
Riesgos: Validación de datos insuficiente, reglas de negocio implementadas de forma inconsistente.
Capa 3 · Base de datos
Riesgos: Inyección SQL, cifrado ausente en reposo, respaldos sin verificar.
Capa 4 · Servicios externos
Riesgos: Fallos de latencia e integración con APIs de terceros no sustituibles.
Recorrer las capas evita el sesgo del equipo: casi siempre encuentran riesgos donde tienen más experiencia y ninguno donde tienen menos.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
13

## Slide 14
13 · ANÁLISIS
Zoom-in: fallo en la integración de pagos
Un riesgo concreto, de principio a fin
PASO 1 · INICIO
FarmApp
La aplicación móvil inicia la operación de compra.
PASO 2 · PUNTO DE FALLA
Integración
Error de comunicación o de validación. Conexión interrumpida.
PASO 3 · DESTINO
Pasarela de pagos
Temporalmente inalcanzable. La transacción no se completa.
bloqueado
MITIGACIÓN ESTRUCTURAL · FALLBACK
Se implementa una ruta alternativa programada: la transacción se captura de forma asíncrona y se reintenta, o se redirige a un proveedor secundario. El usuario completa la compra aunque la pasarela principal esté caída.
Lo que hay que notar: el riesgo no está en FarmApp ni en la pasarela, sino en la relación entre las dos. Los riesgos arquitectónicos viven en las flechas del diagrama con más frecuencia que en las cajas.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
14

## Slide 15
14 · HERRAMIENTAS Y MARCOS
El arsenal del arquitecto
Qué usar según el nivel de rigor que exija la decisión
SEGUIMIENTO OPERATIVO
Matriz en hoja de cálculo o Notion
Plataformas flexibles para registrar, priorizar y hacer seguimiento iterativo. Suficiente para el Taller 9.
Costo: gratuito · Curva: muy baja
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Open FAIR
Marco abierto de The Open Group para expresar el riesgo en términos financieros y comparar alternativas con rigor.
Costo: estándar abierto · Curva: alta
ANÁLISIS COLABORATIVO
Risk Storming
Técnica de Simon Brown que se aplica sobre los diagramas C4 del sistema. Rápida, sin herramientas.
Costo: gratuito · Curva: muy baja
EVALUACIÓN FORMAL
ATAM
Método del SEI para evaluar la arquitectura contra los atributos de calidad del negocio.
Costo: gratuito · Curva: media-alta
Para el Taller 9 basta con la primera y la tercera. Las otras dos se nombran para que sepan que existen cuando trabajen en industria.
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
15

## Slide 16
15 · ACTIVIDAD
Preparación para el comité · Taller 9
45 minutos en equipo, sobre el sistema del cliente real
15 min
Identificación exhaustiva
Mapeen al menos 5 riesgos recorriendo las capas del sistema: interfaz, lógica, datos e integraciones. Usen Risk Storming sobre su diagrama de contenedores.
15 min
Evaluación rigurosa
Ubiquen cada riesgo en la matriz de impacto y probabilidad. Escriban la justificación: por qué ese cuadrante y no el vecino.
15 min
Defensa de la mitigación
Propongan una estrategia por riesgo crítico —eliminar, reducir, transferir o aceptar— y anticipen la pregunta que les va a hacer el comité.
LO QUE PREGUNTA EL COMITÉ
¿Por qué este riesgo y no otro?
¿Qué evidencia respalda esa probabilidad?
¿Cuánto cuesta mitigarlo y cuánto cuesta no hacerlo?
¿Qué riesgo decidieron aceptar y por qué?
AREM · Módulo 9 · Evaluación de Riesgos Arquitectónicos
16

## Slide 17
PARA LLEVARSE
El manifiesto del riesgo arquitectónico
01
Detección proactiva
Descubrir dependencias ocultas a tiempo evita reestructuraciones exponenciales.
02
Comunicación clara
Traducir la complejidad técnica en impacto de negocio para alinear al cliente.
03
Enfoque estructurado
Usar métodos probados —ATAM, Risk Storming, Bow-Tie— reduce la omisión humana.
04
Adaptabilidad continua
El riesgo muta: la evaluación es un proceso vivo, no una autopsia final.
Próximo paso: Taller 9 · análisis de riesgos del sistema del cliente y defensa ante el comité.
LECTURAS RECOMENDADAS
ISO 31000 — Gestión del riesgo: principios y directrices
ISO/IEC/IEEE 42010 — Descripción de arquitectura (reemplaza a IEEE 1471)
ATAM — Software Engineering Institute, Carnegie Mellon
Taxonomía de riesgos del SEI
Brown, S. — Risk Storming · riskstorming.com
Open FAIR — The Open Group
AREM · Universidad de La Sabana · Ing. César Augusto Vega Fernández